PLAN DE ACCION

Auditoria Fina 1.1

Hallazgos + Inconsistencias UX/UI + Eliminaciones + Desarrollo

16 acciones en 5 fases | 15 de abril de 2026

# Resumen por Fase

| Fase | Nombre | Descripcion | Items | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Criticos e inmediatos | Fixes que protegen integridad contable. Hacer primero, uno por uno, con test manual. | 3 | ~0.8h |
| 2 | Decisiones de negocio | Requieren validacion con operadores. Documentar reglas antes de implementar. | 2 | ~3h |
| 3 | Calidad frontend | UX/UI consistency. Pueden hacerse en paralelo. No afectan datos. | 8 | ~7.5h |
| 4 | Limpieza de codigo | Refactors internos. Bajo riesgo. Mejoran mantenibilidad. | 2 | ~0.8h |
| 5 | Tests | Cobertura critica. Blindan todas las fases anteriores contra regresiones. | 1 | ~4h |

Esfuerzo total estimado: ~15-18 horas de desarrollo. Fase 1 (criticos): ~45 minutos. Las fases 3, 4 y 5 pueden ejecutarse en paralelo.

# Tabla Maestra de Acciones

| ID | Fase | Prior. | Accion | Archivo | Tipo | Esfuerzo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-01 | 1 | CRITICO | Audit log CC dentro de transaccion | cc_service.go:60 | FIX | 5 min |
| A-02 | 1 | ALTO | Cuadre de transferencia cross-functional con dos vias | transferencia_service.go:221-241 | FIX | 30 min |
| A-03 | 1 | ALTO | Defensa en profundidad: WHERE status en computeFXUtility | reportes_service.go:67-72 | FIX | 10 min |
| A-04 | 2 | MEDIO | PosicionIntegral: bloques por divisa + total estimativo USD | PosicionIntegralPage.tsx (seccion capitalPropioUsd) | MEJORA | 2-3 hrs |
| A-05 | 2 | MEDIO | COMPENSATED: documentar como regla de negocio explicita | pending_service.go:176 | MEJORA | 1 hr |
| A-06 | 3 | MEDIO | Precision numerica frontend: big.js para sumas | PosicionIntegralPage.tsx (~15 useMemo) | MEJORA | 1.5 hrs |
| A-07 | 3 | MEDIO | Unificar sistema de errores: reemplazar window.alert por toast | Nuevo: components/Toast.tsx. Modificar: ~5 paginas de admin. | FIX-UX | 2 hrs |
| A-08 | 3 | BAJO | Unificar loading states: SkeletonTable/SkeletonCard everywhere | PosicionIntegralPage.tsx:616 | FIX-UX | 1 hr |
| A-09 | 3 | BAJO | Unificar empty states y mensajes | Nuevo: components/EmptyState.tsx. Modificar: PosicionIntegralPage | FIX-UX | 45 min |
| A-10 | 3 | BAJO | Unificar formato de fechas | Nuevo: utils/dateFormat.ts. Modificar: PosicionIntegralPage | FIX-UX | 30 min |
| A-11 | 3 | BAJO | Estandarizar labels de botones de accion | ClientFormModal | FIX-UX | 30 min |
| A-12 | 3 | BAJO | Extraer StatusBadge como componente compartido | Nuevo: components/StatusBadge.tsx. Modificar: 3 paginas. | FIX-UX | 1 hr |
| A-13 | 3 | BAJO | Tooltip en gastos PosicionIntegral | PosicionIntegralPage.tsx:661-665 | FIX-UX | 45 min |
| A-14 | 4 | BAJO | Eliminar _ = code en computeProfit y computeGastos | reportes_service.go:106-133 | LIMPIEZA | 20 min |
| A-15 | 4 | BAJO | Extraer helpers compartidos COMPRA/VENTA | Nuevo: operation_helpers.go. Modificar: compra_service.go | LIMPIEZA | 30 min |
| A-16 | 5 | ALTO | Tests unitarios para servicios financieros criticos | Nuevos: compra_service_test.go | TESTS | 4-6 hrs |

# Fase 1: Criticos e inmediatos

Fixes que protegen integridad contable. Hacer primero, uno por uno, con test manual.

## A-01 — Audit log CC dentro de transaccion

| Prioridad | CRITICO |
| --- | --- |
| Tipo | FIX |
| Esfuerzo estimado | 5 min |
| Archivo(s) | cc_service.go:60 |
| Que hacer | En cc_service.go:60, cambiar auditRepo.Insert(ctx, ...) a auditRepo.InsertTx(ctx, tx, ...). Patron identico a compra_service.go:177, venta_service.go:171. |
| Riesgo | Cero. Solo mueve el audit al tx existente. |

## A-02 — Cuadre de transferencia cross-functional con dos vias

| Prioridad | ALTO |
| --- | --- |
| Tipo | FIX |
| Esfuerzo estimado | 30 min |
| Archivo(s) | transferencia_service.go:221-241, fx_quote_mode.go |
| Que hacer | En transferencia_service.go:226 y :236, reemplazar inAmt.Cmp(expIn)!=0 por la misma logica de dos vias de cuadreVentaOK/cuadreCompraOK. Crear cuadreTransfOK en fx_quote_mode.go con via 1 (comparacion directa) y via 2 (implied base invertida). |
| Riesgo | Bajo. Agrega tolerancia que antes no existia. Verificar con test numerico. |

## A-03 — Defensa en profundidad: WHERE status en computeFXUtility

| Prioridad | ALTO |
| --- | --- |
| Tipo | FIX |
| Esfuerzo estimado | 10 min |
| Archivo(s) | reportes_service.go:67-72 |
| Que hacer | En reportes_service.go:67-72, agregar AND m.status = 'CONFIRMADA' al query de computeFXUtility. No cambia resultado numerico (REVERSE netea), pero protege ante REVERSE fallido. Alinea con patron de computeProfit y computeGastos. |
| Riesgo | Cero si reversals funcionan correctamente. Defensa pura. |

# Fase 2: Decisiones de negocio

Requieren validacion con operadores. Documentar reglas antes de implementar.

## A-04 — PosicionIntegral: bloques por divisa + total estimativo USD

| Prioridad | MEDIO |
| --- | --- |
| Tipo | MEJORA |
| Esfuerzo estimado | 2-3 hrs |
| Archivo(s) | PosicionIntegralPage.tsx (seccion capitalPropioUsd), posible nuevo endpoint /api/fx-rates |
| Que hacer | Refactorizar la seccion de capital propio en PosicionIntegralPage.tsx para: (1) Mostrar un bloque por cada divisa con su total real. (2) Debajo, mostrar un total estimativo en USD usando tasas indicativas con advertencia visible. (3) Cuando no hay tasa para una divisa, mostrar el monto en su divisa original en vez de '---'. Requiere endpoint o config para tasas de conversion de todas las divisas activas. |
| Riesgo | Medio. Cambio de UI visible. Requiere validacion con operadores. |

## A-05 — COMPENSATED: documentar como regla de negocio explicita

| Prioridad | MEDIO |
| --- | --- |
| Tipo | MEJORA |
| Esfuerzo estimado | 1 hr |
| Archivo(s) | pending_service.go:176, reglas-de-oro-operativas.mdc |
| Que hacer | Agregar comentario formal en pending_service.go:176-198 explicando: 'COMPENSATED cierra el pendiente administrativamente sin ejecucion de caja ni asiento CC. Es intencional: no hay flujo de dinero real, por lo tanto no hay impacto CC.' Agregar misma explicacion en reglas-de-oro-operativas.mdc como regla #21. |
| Riesgo | Cero. Solo documentacion. |

# Fase 3: Calidad frontend

UX/UI consistency. Pueden hacerse en paralelo. No afectan datos.

## A-06 — Precision numerica frontend: big.js para sumas

| Prioridad | MEDIO |
| --- | --- |
| Tipo | MEJORA |
| Esfuerzo estimado | 1.5 hrs |
| Archivo(s) | PosicionIntegralPage.tsx (~15 useMemo), package.json |
| Que hacer | Instalar big.js (~2KB). En PosicionIntegralPage.tsx, reemplazar todos los reduce con parseFloat por sumas con Big(). Afecta: capitalPropioUsd, gastosPeriodoUsd, totalBrutoUsd, deudaCcNetaUsd, retirosPendUsd, entregasPendUsd, digitalUsd. Patron: const sum = items.reduce((acc, x) => acc.plus(Big(x.amount)), Big(0)).toNumber(). |
| Riesgo | Bajo. Solo cambia precision de display. No afecta datos. |

## A-07 — Unificar sistema de errores: reemplazar window.alert por toast

| Prioridad | MEDIO |
| --- | --- |
| Tipo | FIX-UX |
| Esfuerzo estimado | 2 hrs |
| Archivo(s) | Nuevo: components/Toast.tsx. Modificar: ~5 paginas de admin. |
| Que hacer | Crear componente Toast centralizado (o usar react-hot-toast). Reemplazar todos los window.alert() en: EstadosTab.tsx, CuentasPage.tsx, UsuariosPage.tsx, ClientesPage.tsx, DivisasPage.tsx. Unificar ApiErrorBanner como patron unico para errores de carga de pagina. Toast para errores de accion (guardar, eliminar, etc.). |
| Riesgo | Bajo. Mejora UX sin cambiar logica. |

## A-08 — Unificar loading states: SkeletonTable/SkeletonCard everywhere

| Prioridad | BAJO |
| --- | --- |
| Tipo | FIX-UX |
| Esfuerzo estimado | 1 hr |
| Archivo(s) | PosicionIntegralPage.tsx:616, cualquier pagina sin skeleton |
| Que hacer | PosicionIntegralPage muestra 'Cargando...' como texto plano. Reemplazar por SkeletonCard (ya existe y se usa en InicioPage). Aplicar SkeletonTable en cualquier tabla que aun muestre texto de carga. Patron: si hay tabla -> SkeletonTable, si hay cards -> SkeletonCard. |
| Riesgo | Cero. Solo visual. |

## A-09 — Unificar empty states y mensajes

| Prioridad | BAJO |
| --- | --- |
| Tipo | FIX-UX |
| Esfuerzo estimado | 45 min |
| Archivo(s) | Nuevo: components/EmptyState.tsx. Modificar: PosicionIntegralPage, MovimientosPage, PendientesPage, InicioPage. |
| Que hacer | Crear componente EmptyState reutilizable con icono + mensaje configurable. Reemplazar las ~6 variantes actuales: 'Sin datos', 'No se encontraron movimientos', 'No hay pendientes abiertos', etc. Usar mensaje contextual: EmptyState message='No hay {recurso} para este periodo'. |
| Riesgo | Cero. Solo visual. |

## A-10 — Unificar formato de fechas

| Prioridad | BAJO |
| --- | --- |
| Tipo | FIX-UX |
| Esfuerzo estimado | 30 min |
| Archivo(s) | Nuevo: utils/dateFormat.ts. Modificar: PosicionIntegralPage, PendientesPage, MovimientosPage. |
| Que hacer | Crear helper formatDate(iso: string) y formatDateTime(iso: string) en utils/. Usar Intl.DateTimeFormat('es-AR') con formato consistente: DD/MM/YYYY para fechas, DD/MM/YYYY HH:MM para datetimes. Reemplazar los 3 patrones actuales: toISOString().slice, toLocaleString, y raw string. |
| Riesgo | Cero. Solo visual. |

## A-11 — Estandarizar labels de botones de accion

| Prioridad | BAJO |
| --- | --- |
| Tipo | FIX-UX |
| Esfuerzo estimado | 30 min |
| Archivo(s) | ClientFormModal, PermisosTab, OperationFormActions, PendientesPage |
| Que hacer | Definir convencion: 'Guardar' para crear/editar entities, 'Confirmar' para acciones irreversibles (confirmar movimiento), 'Ejecutar' para operaciones financieras. Revisar y alinear: 'Guardar cambios' -> 'Guardar', 'Guardar permisos' -> 'Guardar'. Mantener 'Confirmar' solo para acciones destructivas. |
| Riesgo | Cero. Solo texto. |

## A-12 — Extraer StatusBadge como componente compartido

| Prioridad | BAJO |
| --- | --- |
| Tipo | FIX-UX |
| Esfuerzo estimado | 1 hr |
| Archivo(s) | Nuevo: components/StatusBadge.tsx. Modificar: 3 paginas. |
| Que hacer | Los colores de status (BORRADOR=amber, CONFIRMADA=success, CANCELADA=error) estan hardcodeados en ternarios en MovimientosPage:304, MovimientoDetallePage:205, PendientesPage:188. Crear <StatusBadge status='CONFIRMADA' /> que centralice colores y labels. |
| Riesgo | Cero. Solo refactor visual. |

## A-13 — Tooltip en gastos PosicionIntegral

| Prioridad | BAJO |
| --- | --- |
| Tipo | FIX-UX |
| Esfuerzo estimado | 45 min |
| Archivo(s) | PosicionIntegralPage.tsx:661-665 |
| Que hacer | La card 'Gastos del dia (movimientos)' ya tiene nota en linea 664 explicando que no es la fila Gastos del reporte. Hacer esa nota mas visible: agregar icono (i) con tooltip que diga: 'Suma de gastos CONFIRMADOS del dia convertidos a USD. Puede diferir de la fila Gastos del reporte por diferencias de conversion.' Evita confusiones de operadores. |
| Riesgo | Cero. Solo UX informativa. |

# Fase 4: Limpieza de codigo

Refactors internos. Bajo riesgo. Mejoran mantenibilidad.

## A-14 — Eliminar _ = code en computeProfit y computeGastos

| Prioridad | BAJO |
| --- | --- |
| Tipo | LIMPIEZA |
| Esfuerzo estimado | 20 min |
| Archivo(s) | reportes_service.go:106-133, 135-164, 195-254 |
| Que hacer | En reportes_service.go:130 y :160, el query lee c.code pero se descarta con _ = code. Dos opciones: (a) quitar c.code del SELECT y JOIN, o (b) usar code directamente en el CurrencyAmount del resultado (eliminar enrichCodes pasada). Opcion (b) es mejor: simplifica y elimina la necesidad de loadCurrencyCodes() y GenerateWithCodes(). |
| Riesgo | Bajo. Refactor interno. Verificar que Generate() no se use sin codes. |

## A-15 — Extraer helpers compartidos COMPRA/VENTA

| Prioridad | BAJO |
| --- | --- |
| Tipo | LIMPIEZA |
| Esfuerzo estimado | 30 min |
| Archivo(s) | Nuevo: operation_helpers.go. Modificar: compra_service.go, venta_service.go. |
| Que hacer | Extraer a operation_helpers.go: (1) validateFormat(format string) error — valida CASH/DIGITAL. (2) lookupMovementForExecution(ctx, pool, movementID, expectedType) (movType, movStatus, clientID, ccEnabled, error). Elimina duplicacion entre compra_service.go:94-128 y venta_service.go:88-122. |
| Riesgo | Bajo. Refactor puro. Misma logica, menos codigo. |

# Fase 5: Tests

Cobertura critica. Blindan todas las fases anteriores contra regresiones.

## A-16 — Tests unitarios para servicios financieros criticos

| Prioridad | ALTO |
| --- | --- |
| Tipo | TESTS |
| Esfuerzo estimado | 4-6 hrs |
| Archivo(s) | Nuevos: compra_service_test.go, venta_service_test.go, fx_inventory_service_test.go, pending_service_test.go, reportes_service_test.go |
| Que hacer | Crear tests para: (1) cuadreVentaOK/cuadreCompraOK con ambas vias y edge cases de redondeo. (2) FX inventory APPLY + REVERSE que neten a cero. (3) cancelMovementWithinTx: verificar zero-net invariant. (4) resolucion de pendientes parcial y total con y sin CC diferido. (5) computeResultado = utilidad + profit - gastos. Usar table-driven tests (Go idiomatico). |
| Riesgo | Cero. Solo agrega cobertura. No modifica codigo existente. |

# Dependencias y Orden de Ejecucion

Orden estricto (secuencial):

- A-01 (audit CC) -> A-02 (cuadre transf) -> A-03 (status filter reportes)

- A-05 (documentar COMPENSATED) antes de A-04 (PosicionIntegral por divisa)

- A-14, A-15 (limpieza) antes de A-16 (tests) para evitar reescribir tests

Pueden ir en paralelo:

- Fase 3 (UX items A-06 a A-13) son independientes entre si y de Fase 1

- A-07 (toast) y A-09 (empty states) pueden hacerse juntos como 'consistency pass'

- A-08 (skeletons) y A-10 (fechas) son atomicos, sin dependencias

Bloqueos:

- A-04 (divisa conversion) requiere decision de negocio: endpoint de tasas o config manual

- A-16 (tests) debe ser ultimo — cubre todo lo anterior como regression safety net

# Eliminaciones Explicitas

| Que eliminar | Archivo | Reemplazar por |
| --- | --- | --- |
| _ = code (variable descartada) | reportes_service.go:130, 160 | Usar code directo en CurrencyAmount; eliminar enrichCodes() |
| loadCurrencyCodes() + enrichCodes() | reportes_service.go:230-254 | Innecesario si code viene del query original |
| GenerateWithCodes() wrapper | reportes_service.go:212-228 | Generate() devuelve codes directamente |
| Bloque validacion formato duplicado | compra:94-101, venta:88-95 | validateFormat() en operation_helpers.go |
| Bloque lookup movimiento duplicado | compra:114-128, venta:106-122 | lookupMovementForExec() en operation_helpers.go |
| window.alert() en 5 paginas admin | EstadosTab, CuentasPage, etc. | Toast component centralizado |
| Ternarios de color de status inline | MovimientosPage:304, etc. | <StatusBadge> component |
| Variantes de empty state hardcoded | 6 paginas distintas | <EmptyState> component reutilizable |
| 3 patrones de formato de fecha | 3 paginas | formatDate() / formatDateTime() centralizados |

# Cruce con Auditoria Cursor

| Cursor ID | Hallazgo | Estado | Accion |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Cuadre VENTA rounding una sola via | DESACTUALIZADO: codigo actual tiene cuadreVentaOK con 2 vias | Ninguna |
| H2 | Transferencia cross-functional exact Cmp | VALIDO Y NUEVO | Cubierto por A-02 |
| H3 | computeFXUtility sin filtro status | DUPLICADO de mi H-06 | Cubierto por A-03 |
| H4 | Gastos dual source (frontend vs backend) | VALIDO pero ya documentado en codigo (linea 664) | Cubierto por A-13 |
| H5/H6 | Filtro CONFIRMADA en gastos | CORRECTO en codigo actual | Ninguna |
| H7 | ProtectedRoute complexity | MENOR, solo UX | No priorizado |
| H8 | Tests insuficientes | DUPLICADO de mi H-05 | Cubierto por A-16 |
| H9 | Dos tipos de cancelacion | DOCUMENTADO en router.go | Ninguna |