PROMPTS PARA CURSOR

Fina 1.1 — Plan de Accion

16 prompts listos para pegar en Cursor, en orden de ejecucion.

Ejecutar UN prompt a la vez. Verificar antes de continuar con el siguiente.

ORDEN: A-01 -> A-02 -> A-03 (secuencial, criticos primero). Luego A-04 a A-16 pueden ir en paralelo por fases.

FASE 1: CRITICOS

A-01 — Audit log CC dentro de transaccion

| Prioridad | CRITICO |
| --- | --- |
| Archivo(s) | backend/internal/services/cc_service.go |
| Esfuerzo | 5 minutos |
| Contexto | El metodo ApplyEntry graba el audit log con auditRepo.Insert() usando el pool (autocommit). Si la transaccion externa hace rollback, el audit queda como huerfano. Viola Regla #5. |

PROMPT PARA CURSOR

Aplica las reglas de oro. En backend/internal/services/cc_service.go, dentro del metodo ApplyEntry (linea ~60), existe esta llamada: s.auditRepo.Insert(ctx, "cc_entry", &entryID, "create", nil, map[string]interface{}{...}, callerID) Esta llamada usa el pool directamente (autocommit) en vez de la transaccion tx. TAREA: Cambiar esa llamada a InsertTx pasando tx como segundo argumento, igual al patron de compra_service.go. RESTRICCIONES: - Solo modificar esa linea. No tocar ningun otro archivo. - El error de InsertTx debe propagarse: return "", err. - No cambiar la firma del metodo ApplyEntry. VERIFICACION: go build ./... sin errores. grep 'auditRepo.Insert(' cc_service.go debe retornar 0 resultados.

VERIFICACION: go build ./... sin errores. grep 'auditRepo.Insert(' en cc_service.go retorna 0 resultados (solo InsertTx).

A-02 — Cuadre transferencia cross-functional con dos vias

| Prioridad | ALTO |
| --- | --- |
| Archivo(s) | backend/internal/services/transferencia_service.go + fx_quote_mode.go |
| Esfuerzo | 30 minutos |
| Contexto | El cuadre en transferencia_service.go usa inAmt.Cmp(expIn) != 0 — comparacion racional exacta sin redondeo. COMPRA y VENTA ya tienen cuadreVentaOK/cuadreCompraOK con dos vias. Transferencia necesita lo mismo. |

PROMPT PARA CURSOR

Aplica las reglas de oro. CONTEXTO: En fx_quote_mode.go existen cuadreVentaOK y cuadreCompraOK con logica de dos vias: - Via 1: Round(equivalent, 2) == Round(inSum, 2) - Via 2: si falla via 1, invertir la formula y comparar el base amount redondeado En transferencia_service.go el cuadre cross-functional usa Cmp exacto sin redondeo: - Linea ~226: if inAmt.Cmp(expIn) != 0 { return nil, ErrTransferQuoteMismatch } - Linea ~236: if outAmt.Cmp(expOut) != 0 { return nil, ErrTransferQuoteMismatch } TAREA: 1. En fx_quote_mode.go, agregar cuadreTransfOK con la misma estructura de dos vias. Firma sugerida: func cuadreTransfOK(baseAmt, quoteTotalAmt *big.Rat, rate *big.Rat, mode string) bool Via 1: Round(computeEquivalentFromQuote(baseAmt, rate, mode), 2) == Round(quoteTotalAmt, 2) Via 2: Round(impliedBaseFromQuoteTotal(quoteTotalAmt, rate, mode), 2) == Round(baseAmt, 2) 2. En transferencia_service.go, reemplazar los dos bloques de Cmp exacto por cuadreTransfOK, retornando ErrTransferQuoteMismatch si devuelve false. RESTRICCIONES: - No modificar cuadreVentaOK ni cuadreCompraOK. - Mantener ErrTransferQuoteMismatch. - No cambiar ningun otro servicio. VERIFICACION: go build ./... sin errores. go test ./internal/services/... pasa.

VERIFICACION: go build ./... sin errores. go test ./internal/services/... pasa.

A-03 — WHERE status CONFIRMADA en computeFXUtility

| Prioridad | ALTO |
| --- | --- |
| Archivo(s) | backend/internal/services/reportes_service.go |
| Esfuerzo | 10 minutos |
| Contexto | computeFXUtility no filtra por m.status. Funciona por netting APPLY+REVERSE, pero computeProfit y computeGastos si filtran CONFIRMADA. Hay asimetria de resiliencia. |

PROMPT PARA CURSOR

Aplica las reglas de oro. En backend/internal/services/reportes_service.go, dentro de computeFXUtility (~lineas 65-72), el query une fx_inventory_ledger con movements pero NO filtra por m.status. TAREA: Agregar la condicion AND m.status = 'CONFIRMADA' al WHERE, igual al patron de computeProfit y computeGastos. RESTRICCIONES: - Solo modificar esa query SQL. No tocar ningun otro metodo. - No cambiar la firma ni tipo de retorno de computeFXUtility. - El resultado numerico no deberia cambiar si todos los movimientos tienen sus REVERSE entries correctos. VERIFICACION: go build ./... sin errores.

VERIFICACION: go build ./... sin errores.

FASE 2: DECISION DE NEGOCIO

A-04 — PosicionIntegral: bloques por divisa + total estimativo USD

| Prioridad | MEDIO |
| --- | --- |
| Archivo(s) | frontend/src/pages/PosicionIntegralPage.tsx |
| Esfuerzo | 2-3 horas |
| Contexto | amountToUsd() solo convierte USD y ARS. EUR y otras divisas devuelven 0 y se muestran como '---'. El Capital Propio omite esas posiciones silenciosamente. |

PROMPT PARA CURSOR

Aplica las reglas de oro. CONTEXTO: En PosicionIntegralPage.tsx, amountToUsd() solo maneja USD (1:1) y ARS (dividido por arsPerUsd). Cualquier otra divisa retorna 0 y aparece como '---'. El total de Capital Propio en USD omite silenciosamente posiciones en EUR u otras divisas. TAREA: 1. Mostrar un bloque por cada divisa activa con su total neto real (en esa divisa, sin convertir). 2. Mantener el total estimativo en USD SOLO para USD y ARS, con texto de advertencia visible debajo: 'Total estimativo en USD. Solo incluye USD y ARS. Otras divisas se muestran separadas arriba.' 3. Reemplazar cualquier '---' por el monto en su divisa original con el codigo (ej: 'EUR 1.250,00'). RESTRICCIONES: - No cambiar la logica de calculo del backend. - No eliminar el total en USD, solo agregar advertencia y bloques por divisa. - Mantener el mismo diseno visual (cards, colores, tipografia existentes). - No romper ninguna otra seccion de la pagina. VERIFICACION: npm run build sin errores. La seccion Capital Propio muestra bloques por divisa.

VERIFICACION: npm run build sin errores. La seccion Capital Propio muestra un bloque por divisa.

A-05 — Documentar COMPENSATED como regla de negocio explicita

| Prioridad | MEDIO |
| --- | --- |
| Archivo(s) | backend/internal/services/pending_service.go + .cursor/rules/reglas-de-oro-operativas.mdc |
| Esfuerzo | 20 minutos |
| Contexto | El modo COMPENSATED no aplica CC diferido. Es intencional pero no esta documentado formalmente. Un desarrollador puede interpretarlo como bug. |

PROMPT PARA CURSOR

Aplica las reglas de oro. TAREA: Agregar documentacion formal en dos archivos. 1. En backend/internal/services/pending_service.go, expandir el comentario de linea ~224 a: // Regla de negocio: COMPENSATED no aplica impacto CC diferido, nunca. // Fundamento: COMPENSATED cierra el pendiente administrativamente referenciando otra operacion // como contrapartida. No hay ejecucion de caja real, por lo tanto no hay flujo de dinero // que justifique un asiento CC. La responsabilidad CC quedo en la operacion referenciada // (resolved_by_movement_id). Si en el futuro el negocio decide aplicar CC en COMPENSATED, // crear ticket explicito: es cambio de regla, no correccion de bug. 2. En .cursor/rules/reglas-de-oro-operativas.mdc, agregar al final: 21. Pendientes COMPENSATED: cerrar sin impacto CC ni movimiento de caja. Solo MarkResolved + audit. El impacto CC corresponde a la operacion referenciada, no al cierre administrativo. RESTRICCIONES: - Solo agregar comentarios y documentacion. No modificar ninguna logica. VERIFICACION: go build ./... sin errores. La regla 21 existe en el mdc.

VERIFICACION: go build ./... sin errores. Regla 21 presente en reglas-de-oro-operativas.mdc.

FASE 3: UX / UI

A-06 — big.js para sumas en PosicionIntegral (reemplaza parseFloat)

| Prioridad | MEDIO |
| --- | --- |
| Archivo(s) | frontend/src/pages/PosicionIntegralPage.tsx |
| Esfuerzo | 1.5 horas |
| Contexto | Toda la agregacion de montos usa parseFloat (IEEE 754). Para montos grandes en ARS puede producir centavos fantasma en display. Backend usa math/big.Rat correctamente. |

PROMPT PARA CURSOR

Aplica las reglas de oro. TAREA: 1. Instalar: npm install big.js && npm install --save-dev @types/big.js 2. En PosicionIntegralPage.tsx, reemplazar todos los patrones de suma con parseFloat por sumas con Big de big.js. PATRON ACTUAL: const total = items.reduce((acc, x) => acc + parseFloat(x.amount), 0); PATRON NUEVO: import Big from 'big.js'; const total = items.reduce((acc, x) => acc.plus(Big(x.amount ¦¦ '0')), Big(0)).toNumber(); 3. Aplicar a todos los useMemo que calculan: capitalPropioUsd, gastosPeriodoUsd, totalBrutoUsd, deudaCcNetaUsd, retirosPendUsd, entregasPendUsd, digitalUsd, y cualquier otra suma de montos. 4. En amountToUsd(), si usa parseFloat internamente, migrar tambien a Big. RESTRICCIONES: - Solo modificar PosicionIntegralPage.tsx y package.json. - No cambiar estructura de componentes ni layout. - Si algun amount puede ser undefined o null, usar Big(x.amount ¦¦ '0'). VERIFICACION: npm run build sin errores. grep 'parseFloat' PosicionIntegralPage.tsx retorna 0.

VERIFICACION: npm run build sin errores. grep 'parseFloat' en PosicionIntegralPage.tsx retorna 0 resultados.

A-07 — Toast centralizado — eliminar window.alert()

| Prioridad | MEDIO |
| --- | --- |
| Archivo(s) | frontend/src/components/ui/Toast.tsx (nuevo) + 5 paginas admin |
| Esfuerzo | 2 horas |
| Contexto | window.alert() existe en EstadosTab, CuentasPage, UsuariosPage, ClientesPage, DivisasPage. Es bloqueante, no customizable y rompe la UX. |

PROMPT PARA CURSOR

Aplica las reglas de oro. TAREA: 1. Crear frontend/src/components/ui/Toast.tsx — notificacion no bloqueante: - Props: message (string), type ('success' ¦ 'error' ¦ 'info'), onClose (() => void) - Auto-cierra a los 4 segundos - Posicion: fixed top-right, z-50 - Estilos: bg-success-soft/text-success para success, bg-error-soft/text-error para error, neutro para info - Sin dependencias externas nuevas 2. Crear frontend/src/hooks/useToast.ts: - Estado local con lista de toasts activos - Metodos: toast.success(msg), toast.error(msg), toast.info(msg) - Devuelve tambien el componente <ToastContainer /> que renderiza los toasts activos 3. Reemplazar window.alert() en: - EstadosTab.tsx - CuentasPage.tsx - UsuariosPage.tsx - ClientesPage.tsx - DivisasPage.tsx ANTES: alert('Guardado correctamente') DESPUES: toast.success('Guardado correctamente') RESTRICCIONES: - No instalar librerias de terceros. Implementar desde cero. - No tocar ApiErrorBanner — esa sigue para errores de carga. - Mantener los mismos mensajes de texto. VERIFICACION: npm run build sin errores. grep -r 'window.alert' frontend/src/ retorna 0.

VERIFICACION: npm run build sin errores. grep -r 'window.alert' frontend/src/ retorna 0 resultados.

A-08 — Skeleton loaders uniformes en todas las paginas

| Prioridad | BAJO |
| --- | --- |
| Archivo(s) | frontend/src/pages/ (PosicionIntegralPage y otras con texto Cargando) |
| Esfuerzo | 45 minutos |
| Contexto | PosicionIntegralPage muestra 'Cargando...' como texto plano. MovimientosPage y PendientesPage ya usan SkeletonTable. InicioPage usa SkeletonCard. Necesitamos uniformidad. |

PROMPT PARA CURSOR

Aplica las reglas de oro. TAREA: 1. Buscar en frontend/src/pages/ todos los lugares donde se muestra texto 'Cargando' o similar como indicador principal de carga. 2. Para cada caso: - Paginas con tablas: reemplazar por <SkeletonTable rows={6} cols={4} /> (ajustar segun layout) - Paginas con cards/metricas: reemplazar por grilla de <SkeletonCard /> igual a InicioPage 3. En PosicionIntegralPage.tsx: mientras loading=true, mostrar skeleton grid de al menos 4-6 SkeletonCard. RESTRICCIONES: - Usar solo SkeletonTable y SkeletonCard existentes. No crear nuevos componentes. - No cambiar la logica de carga ni el estado loading. - No modificar los componentes Skeleton existentes. VERIFICACION: npm run build sin errores. grep -r 'Cargando' frontend/src/pages/ retorna 0.

VERIFICACION: npm run build sin errores. grep -r 'Cargando' frontend/src/pages/ retorna 0 resultados.

A-09 — Componente EmptyState unificado

| Prioridad | BAJO |
| --- | --- |
| Archivo(s) | frontend/src/components/ui/EmptyState.tsx (nuevo) + 4 paginas |
| Esfuerzo | 45 minutos |
| Contexto | Hay 4 variantes de mensajes de estado vacio distintos. Falta consistencia visual y de copy. |

PROMPT PARA CURSOR

Aplica las reglas de oro. TAREA: 1. Crear frontend/src/components/ui/EmptyState.tsx: - Props: message (string), icon? (ReactNode, opcional) - Estilo: centrado, text-fg-muted, text-sm, icono neutro por defecto - Sin dependencias externas 2. Reemplazar todas las variantes de empty state: - PosicionIntegralPage.tsx: instancias de 'Sin datos' - MovimientosPage.tsx: 'No se encontraron movimientos.' - PendientesPage.tsx: 'No hay pendientes abiertos.' - InicioPage.tsx: 'Sin datos para este dia' / 'Sin datos en el periodo' ANTES: <p className="text-sm text-fg-muted">Sin datos</p> DESPUES: <EmptyState message="Sin movimientos en este periodo" /> 3. Usar mensajes contextuales segun la pagina. RESTRICCIONES: - No cambiar la logica de cuando se muestra el empty state. - No modificar layout de paginas. - Componente simple, sin animaciones. VERIFICACION: npm run build sin errores.

VERIFICACION: npm run build sin errores.

A-10 — Helpers formatDate / formatDateTime centralizados

| Prioridad | BAJO |
| --- | --- |
| Archivo(s) | frontend/src/utils/dateFormat.ts (nuevo) + 3 paginas |
| Esfuerzo | 30 minutos |
| Contexto | Hay 3 patrones de formato de fecha distintos: toISOString().slice(0,10), toLocaleString('es-AR'), y raw string de API. Necesitamos un helper centralizado. |

PROMPT PARA CURSOR

Aplica las reglas de oro. TAREA: 1. Crear frontend/src/utils/dateFormat.ts: export function formatDate(isoStr: string): string // '2026-04-15' -> '15/04/2026' // Usar Intl.DateTimeFormat('es-AR'). Manejar strings vacios retornando 'N/A'. export function formatDateTime(isoStr: string): string // '2026-04-15T14:30:00Z' -> '15/04/2026 14:30' 2. En PosicionIntegralPage.tsx, PendientesPage.tsx y MovimientosPage.tsx: reemplazar todos los formateos de fechas para display al usuario por formatDate() o formatDateTime(). RESTRICCIONES: - No tocar los .toISOString().slice(0,10) que se usan para enviar fechas al backend — esos son strings de API. - Solo modificar los 3 archivos mencionados. - No cambiar logica de negocio. VERIFICACION: npm run build sin errores. Fechas en tablas se ven en formato DD/MM/YYYY.

VERIFICACION: npm run build sin errores.

A-11 — Estandarizar labels de botones de accion

| Prioridad | BAJO |
| --- | --- |
| Archivo(s) | frontend/src/components/ (varios modals y formularios) |
| Esfuerzo | 30 minutos |
| Contexto | Existen variantes inconsistentes: 'Guardar', 'Guardar cambios', 'Guardar permisos'. La convencion correcta es 'Guardar' para crear/editar entidades. |

PROMPT PARA CURSOR

Aplica las reglas de oro. CONVENCION A APLICAR: - Crear/editar entidad (cliente, cuenta, usuario, divisa) -> 'Guardar' - Accion financiera irreversible (confirmar operacion) -> 'Confirmar' - Accion destructiva (cancelar movimiento) -> 'Cancelar operacion' TAREA: 1. Buscar en todo frontend/src/ todos los botones con: - 'Guardar cambios' -> cambiar a 'Guardar' - 'Guardar permisos' -> cambiar a 'Guardar' - Cualquier variante 'Guardar X' en formularios de entidades -> 'Guardar' 2. NO cambiar: - Botones 'Confirmar' en contexto de operaciones financieras - Botones de cancelar/cerrar modal - Textos dentro de mensajes o parrafos RESTRICCIONES: - Solo cambiar el texto visible del boton. No cambiar handlers, estilos ni logica. VERIFICACION: npm run build. grep -r 'Guardar cambios' frontend/src/ retorna 0.

VERIFICACION: npm run build sin errores. grep 'Guardar cambios' y 'Guardar permisos' en frontend/src/ retornan 0.

A-12 — Componente StatusBadge compartido

| Prioridad | BAJO |
| --- | --- |
| Archivo(s) | frontend/src/components/ui/StatusBadge.tsx (nuevo) + 3 paginas |
| Esfuerzo | 1 hora |
| Contexto | Los colores de status (BORRADOR=amber, CONFIRMADA=success, CANCELADA=error) estan hardcodeados como ternarios en 3 lugares. Deben centralizarse. |

PROMPT PARA CURSOR

Aplica las reglas de oro. TAREA: 1. Crear frontend/src/components/ui/StatusBadge.tsx: type MovementStatus = 'BORRADOR' ¦ 'CONFIRMADA' ¦ 'CANCELADA'; Props: status (MovementStatus ¦ string), label? (string) Mapa de estilos (usar clases del design system existente): - BORRADOR: bg-amber-50 text-amber-700 - CONFIRMADA: bg-success-soft text-success - CANCELADA: bg-error-soft text-error - default: bg-gray-100 text-gray-600 Render: <span className={estilos}>{label ¦¦ status}</span> 2. Reemplazar los ternarios hardcodeados en: - MovimientosPage.tsx: ~lineas 304-317 - MovimientoDetallePage.tsx: ~lineas 205-207 - PendientesPage.tsx: donde se muestren status de movimientos (NO los badges de tipo pendiente — esos son distintos, no tocar) RESTRICCIONES: - No modificar badges de tipo pendiente (PENDIENTE_DE_PAGO, etc.) - El visual resultante debe ser identico al actual. VERIFICACION: npm run build sin errores.

VERIFICACION: npm run build sin errores. Visual identico al actual.

A-13 — Tooltip informativo en Gastos del dia de PosicionIntegral

| Prioridad | BAJO |
| --- | --- |
| Archivo(s) | frontend/src/pages/PosicionIntegralPage.tsx |
| Esfuerzo | 30 minutos |
| Contexto | La card 'Gastos del dia (movimientos)' usa un calculo distinto al reporte. Ya hay una nota en linea 664 pero es muy pequenia y los operadores pueden confundirse. |

PROMPT PARA CURSOR

Aplica las reglas de oro. TAREA: Mejorar la visibilidad de la advertencia en la card 'Gastos del dia (movimientos)'. CHANGE: 1. Agregar un icono (i) al lado del titulo con tooltip visible en hover. 2. El tooltip debe decir: 'Suma de movimientos GASTO confirmados del dia, convertidos a USD por tipo de cambio indicativo. Puede diferir de la columna Gastos en el modulo de Reportes.' 3. El tooltip puede ser title HTML nativo (simple) o div absoluto posicionado en hover. 4. Simplificar o eliminar la nota de texto pequenio si el tooltip la reemplaza. RESTRICCIONES: - No cambiar el calculo de gastosPeriodoUsd. - No modificar ninguna otra seccion de la pagina. - Si se usa div absoluto para el tooltip, verificar que no quede cortado por overflow del contenedor. VERIFICACION: npm run build sin errores. El tooltip es visible al hacer hover sobre el icono.

VERIFICACION: npm run build sin errores. Tooltip visible en hover.

FASE 4: LIMPIEZA DE CODIGO

A-14 — Simplificar reportes_service: eliminar enrichCodes y GenerateWithCodes

| Prioridad | BAJO |
| --- | --- |
| Archivo(s) | backend/internal/services/reportes_service.go |
| Esfuerzo | 30 minutos |
| Contexto | computeProfit y computeGastos leen c.code del query pero lo descartan con _ = code. GenerateWithCodes hace una segunda pasada con loadCurrencyCodes() + enrichCodes(). Se puede simplificar incluyendo el code directamente. |

PROMPT PARA CURSOR

Aplica las reglas de oro. SITUACION ACTUAL: - computeProfit y computeGastos hacen JOIN currencies y leen c.code, pero lo descartan con _ = code - mapToSlice() crea CurrencyAmount sin CurrencyCode - GenerateWithCodes() llama a Generate() y luego loadCurrencyCodes() + enrichCodes() para agregar codes TAREA: 1. En computeProfit y computeGastos: usar el c.code leido del query para rellenar directamente CurrencyCode en el resultado. Cambiar el map interno para que ya tenga amount + code desde el origen. 2. Actualizar mapToSlice() para que reciba el code directamente, o eliminarlo si ya no es necesario como intermediario. 3. Hacer que Generate() devuelva codes directamente sin segunda pasada. 4. Eliminar: loadCurrencyCodes(), enrichCodes(), GenerateWithCodes(). 5. Actualizar cualquier llamada a GenerateWithCodes() en handlers o DailySummary para usar Generate(). RESTRICCIONES: - El tipo de retorno ReportResponse no debe cambiar. - computeFXUtility no tiene JOIN con currencies: para esa seccion agregar JOIN o resolver por otra via, documentar la decision. - Regla #10: eliminar todo lo que quede sin usar. VERIFICACION: go build ./... sin errores. grep 'GenerateWithCodes' retorna 0.

VERIFICACION: go build ./... sin errores. grep 'GenerateWithCodes' en todo el proyecto retorna 0.

A-15 — Extraer helpers compartidos compra/venta

| Prioridad | BAJO |
| --- | --- |
| Archivo(s) | backend/internal/services/ (nuevo operation_helpers.go + compra_service.go + venta_service.go) |
| Esfuerzo | 30 minutos |
| Contexto | El bloque de validacion de formato CASH/DIGITAL y el bloque de lookup del movimiento estan duplicados textualmente entre compra_service y venta_service. |

PROMPT PARA CURSOR

Aplica las reglas de oro. TAREA: Extraer logica duplicada entre compra_service.go y venta_service.go. 1. Crear backend/internal/services/operation_helpers.go con dos funciones: a) validateLineFormat(format string) error Valida que format sea 'CASH' o 'DIGITAL'. Retorna ErrInvalidAmount si no. b) lookupMovementForExecution(ctx, pool, movementID, expectedType) (clientID string, ccEnabled bool, err error) - Query: SELECT m.type, m.status, m.client_id, c.cc_enabled FROM movements m JOIN clients c ON c.id = m.client_id WHERE m.id = $1 - Si error: retorna ErrMovementNotFound - Si movType != expectedType: retorna ErrMovementTypeMismatch - Si movStatus != MovementStatusDraft: retorna ErrMovementNotDraft 2. En compra_service.go: - Reemplazar bloque de validacion de formato (~lineas 94-101) por llamadas a validateLineFormat() - Reemplazar bloque de lookup (~lineas 114-128) por lookupMovementForExecution(ctx, s.pool, movementID, "COMPRA") 3. En venta_service.go: mismo reemplazo con "VENTA". RESTRICCIONES: - Comportamiento 100% identico al actual. - Regla #10: eliminar el codigo duplicado original. VERIFICACION: go build ./... sin errores. go test ./internal/services/... pasa.

VERIFICACION: go build ./... sin errores. go test ./internal/services/... pasa.

FASE 5: TESTS

A-16 — Tests unitarios para servicios financieros criticos

| Prioridad | ALTO |
| --- | --- |
| Archivo(s) | backend/internal/services/ (nuevos *_test.go) |
| Esfuerzo | 4-6 horas |
| Contexto | compra_service, venta_service, transferencia_service, fx_inventory_service, pending_service y reportes_service no tienen tests. Las reglas #14 y #16 exigen go test como barrera real. |

PROMPT PARA CURSOR

Aplica las reglas de oro. TAREA: Crear tests unitarios para los servicios financieros criticos. Usar table-driven tests (patron Go idiomatico). 1. fx_quote_mode_test.go (AMPLIAR el existente): - cuadreVentaOK via 1 exitosa (Round(equiv) == Round(sum)) - cuadreVentaOK via 1 falla pero via 2 exitosa - cuadreVentaOK ambas vias fallan -> false - cuadreTransfOK con caso de redondeo tipico (2.750.000 ARS / 1435 = 1916.37...) - Todos los casos con MULTIPLY y con DIVIDE 2. compra_service_test.go (NUEVO): - Input valido pasa sin error (si se necesita DB, usar t.Skip() con instrucciones para correr con DB) - outSum que no cuadra -> ErrCuadreNotMatch - Formato invalido -> ErrInvalidAmount - movementID inexistente -> ErrMovementNotFound 3. venta_service_test.go (NUEVO): mismos patrones desde perspectiva VENTA. 4. reportes_service_test.go (NUEVO): - computeResultado: utilidad=100 + profit=50 - gastos=30 = resultado=120 por divisa - computeResultado con divisas distintas no se mezclan - Estos tests NO necesitan DB (funciones puras con maps) 5. pending_service_test.go (NUEVO): - validatePendingResolvePreTx: parcial no permitido -> ErrPartialNotAllowed - validatePendingResolvePreTx: formato invalido en REAL_EXECUTION -> ErrInvalidResolveAmount - validatePendingResolvePreTx: COMPENSATED sin CC -> ErrCompensationOnlyForCC - Este test NO necesita DB (funcion pura) RESTRICCIONES: - Regla #14: go test ./... debe pasar sin flags especiales para tests sin DB. - Tests que requieren DB: marcar con t.Skip() si no hay DB y documentar como correrlos. - NO modificar codigo de produccion para hacer tests pasar. Si algo es dificil de testear, reportarlo. - Al menos 20 casos de test nuevos en total. VERIFICACION: go test ./internal/services/... -run TestCuadre,TestResultado,TestValidate -v pasa sin errores.

VERIFICACION: go test ./internal/services/... pasa. Al menos 20 casos nuevos.